## Slide 1: PopcornRun
2D게임프로그래밍 최종 발표
2022182015 박아연
Notes: 안녕하세요 2D게임 프로그래밍 최종 발표를 할 박아연이라고 합니다.

## Slide 2
주차 | 개발 내용 | 결과 | 진행률
1주차 | 배경 이미지, 리소스(사운드) 구하기 배경 3개(스포츠 3개) | 모두 구현 사운드 3종 | 100
2주차 | 장애물 위치 구현 및 펫 구현 | 장애물 구현 펫 미구현 | 50
3주차 | 아이템 5개 구상 (위치, 능력 5개) | 아이템 1개 구현 점수 10마다 아이템 사용가능 및 무적 상태 | 60
4주차 | 장애물 육상 구현 | 모두 구현 | 100
5주차 | 장대 높이 뛰기 구현 눈빛을 장대로 생각하여 크기를 정하고 회전할 것임 | 크기의 종류 2가지 나머지는 모두 구현 | 80
6주차 | 투포환 구현 팝콘을 투포환으로 생각하여 던지기 | 파워 값에 의한 y값 감소 미흡 | 90
7주차 | 보안할 부분 더 보완하기 프레임 시간, 상태를 문자열로 표기.. 등 | 배경 스크롤링 및 프레임 시간 적용 (몇몇개 제외) | 80
게임코어기능 | 설정된 키에 따라 배경 멈추기, 20초마다 스포츠가 바뀜, 엔딩 2개 | 모두구현 | 100
개발진척도
Notes: 개발 진척도 입니다.

## Slide 3
주 | 커밋 횟수
Week of Oct 15 | 5
Week of Oct 22 | 2
Week of Oct 29 | 10
Week of Nov 12 | 69
Week of Nov 19 | 75
Week of Nov 26 | 103
Week of Dec 3 | 12
Notes: 주별 커밋 횟수입니다. 이제 게임 플레이 영상을 보시겠습니다.