## Slide 1
주차 | 개발 내용 | 자세한 내용
1주차 | 배경 이미지, 리소스 구하기 | 스테이지 마다 다를 배경, 장애물, 펫 애니메이션, 젤리 …
2주차 | 장애물 위치 구현 및 전체적인 위치 선정 | 슬라이드해서 피할 장애물, 점프해서 피할 장애물 ,받침대 …
3주차 | 아이템 구상 (위치, 능력 …) | 점수 관련(젤리, 팝콘(4), 사탕)
4주차 | 전체적으로 출력하여 육상 구현 | 
5주차 | 이단 점프, 슬라이딩 구현 | 
6주차 | 효과음 추가 | 기존 쿠키런 게임에서 가져오는 방안
7주차 | 보안할 부분 더 보완하기 | 
8주차 | 전체적인 마무리 | 
1차 개발 일정
Notes: 개발일정은 이러합니다. 감사합니다.

## Slide 2
주차 | 개발 내용 | 결과 | 진행률
1주차 | 배경 이미지, 리소스 구하기 | 기존 쿠키런 게임이 있어 모두 구할 수 있었음. | 100
2주차 | 장애물 위치 구현 및 전체적인 위치 선정 | 점프해서 피할 장애물 랜덤 생성 | 100
3주차 | 아이템 구상 (위치, 능력 …) 시간 마다 아이템을 쓸 수 있게 수정할 것임 |  | 0
4주차 | 육상 구현 | 충돌 미구현 | 60
5주차 | 장대 높이 뛰기 구현 눈빛을 장대로 생각하여 크기를 정하고 회전할 것임 |  | 0
6주차 | 투포환 구현 팝콘을 투포환으로 생각하여 던지기 |  | 0
7주차 | 보안할 부분 더 보완하기 프레임 시간, 상태를 문자열로 표기.. 등 |  | 
8주차 | 전체적인 마무리 |  | 
2차 개발 일정
Notes: 개발일정은 이러합니다. 감사합니다.

## Slide 3
Notes: Github commits 통계 페이지 스크린샷입니다.